# 运动打卡社群 App

MVP 开发基线与实施要求文档（甲方交付版）
版本：V1.0

本文档用于作为本项目的统一开发基线，可直接分发给产品、UI、前端、后端、测试、运维和项目管理人员。文档目标是让各角色在 MVP 阶段对“做什么、做到什么程度、按什么顺序做、如何验收”达成一致。

# 1. 项目目标与交付原则

产品目标：帮助同学养成运动习惯，通过低门槛打卡、社群互动和数据反馈建立持续运动行为。

MVP 目标：在 6 周左右完成一个可用、可测、可演示、可小范围上线的版本，而不是一次性做全量功能。

交付原则：优先保证主链路闭环（登录 → 入群 → 打卡 → 生成海报 → 发布 → 互动 → 审核 → 统计）。

工程原则：前后端分离、模块化单体优先、数据库可扩展、风控和审核从 MVP 就纳入设计。

验收原则：每个模块必须有清晰的页面、接口、状态流转、异常处理和测试用例。

# 2. MVP 范围定义

| 模块 | MVP 必须完成 | 可延后 |
| --- | --- | --- |
| 用户体系 | 注册登录、个人资料、登录态、封禁状态识别 | 第三方复杂登录、深度隐私设置 |
| 社群 | 社群列表、社群详情、加入/退出社群、群公告 | 社群推荐算法 |
| 打卡 | 创建打卡、上传截图/图片、基础字段填写、发布 | 接入运动设备自动导入 |
| 海报 | 模板化海报生成、保存图片、发布到社群 | 可视化自由编辑海报 |
| 互动 | 动态流、点赞、评论、举报 | 转发、复杂收藏夹 |
| 聊天 | 群聊文本/图片、撤回、举报 | 私聊、语音、已读回执 |
| 审核 | 机器初筛 + 后台人工审核 | 更复杂的多级审核流 |
| 统计 | 用户统计、社群统计、后台总览 | 复杂 BI 看板 |
| 安全风控 | 敏感词、图片审核、频控、举报 | 设备指纹深度风控 |

# 3. 角色与职责边界

| 角色 | 核心职责 | 必须产出 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 维护需求边界、原型、字段定义、状态机、验收标准 | PRD、原型、需求答疑记录、验收单 |
| UI/UX | 输出端内视觉、海报模板、后台界面规范、组件样式 | 高保真稿、切图规范、设计标注 |
| 前端（用户端） | 实现页面、交互、状态管理、上传、WebSocket 聊天 | 可运行用户端代码、联调说明 |
| 前端（后台） | 管理后台页面、审核台、数据看板 | 可运行后台前端代码 |
| 后端 | 接口、数据库、鉴权、异步任务、审核/风控/统计逻辑 | 可运行服务、接口文档、建表脚本 |
| 测试 | 功能测试、接口测试、回归测试、异常流测试 | 测试用例、缺陷单、验收报告 |
| 运维/部署 | 环境搭建、日志、备份、部署、监控 | 部署文档、环境变量模板 |

# 4. 总体技术方案

技术架构采用“前后端分离 + FastAPI 模块化后端 + MySQL + Redis + 对象存储 + 异步任务队列 + WebSocket 群聊”的方案。MVP 阶段不拆复杂微服务，代码按模块组织，后续再按流量拆分。

| 层级 | 推荐技术 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 用户端 | UniApp/Taro + Vue3 + TypeScript | 优先兼容小程序和 App/H5；页面状态清晰；上传、聊天、海报预览稳定 |
| 后台前端 | Vue3 + Element Plus + TypeScript | 具备审核台、用户管理、社群管理、统计看板 |
| 后端 | FastAPI + SQLAlchemy/SQLModel + Pydantic | RESTful 接口、自动文档、统一错误码 |
| 数据库 | MySQL 8.x | 采用 UTF8MB4、主键 BIGINT、必要索引、支持统计和审核追溯 |
| 缓存 | Redis | 用于登录态、排行榜、限流、异步队列辅助 |
| 文件存储 | OSS/COS/S3/MinIO | 存储头像、打卡图、聊天图、海报图 |
| 异步任务 | Celery + Redis | 海报生成、OCR、图片审核、统计任务异步化 |
| 聊天 | WebSocket | 群聊为主，MVP 不做私聊 |
| 审核风控 | OCR + 第三方图片审核 + 敏感词 + 人工审核 | 打卡真实性和违规内容均可处理 |

# 5. 开发步骤要求（必须按顺序推进）

第 1 步：需求冻结。产品与甲方确认 MVP 范围、页面清单、字段清单、状态机和验收口径，不允许开发中途随意扩大范围。

第 2 步：设计冻结。UI 输出用户端、后台端、海报模板的完整设计稿和标注稿，前端和后端同步评审字段与交互。

第 3 步：数据库与接口先行。后端先完成数据库设计、核心 ER 关系、接口清单和字段字典，作为前后端联调基线。

第 4 步：先做主链路。优先完成登录、社群、打卡、海报生成、发布动态、评论点赞、后台审核的完整闭环。

第 5 步：再做群聊和统计。因为群聊与统计不影响最小业务闭环，排在主链路完成后。

第 6 步：补足风控与测试。加入文本敏感词、图片审核、举报处理、频控；同步补回归测试和异常场景测试。

第 7 步：部署预发布与验收。完成环境部署、测试回归、数据初始化、账号权限配置后进入甲方验收。

# 6. 页面结构与具体实现要求

## 6.1 用户端页面清单

| 页面 | 核心功能 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 登录/注册 | 手机号/验证码或账号密码登录 | 登录成功后写入 token；封禁用户禁止进入主站 |
| 首页 | 今日打卡入口、推荐动态、排行榜入口 | 首页首屏必须能直达打卡 |
| 社群列表 | 展示已加入/推荐社群 | 支持搜索、进入详情、加入社群 |
| 社群详情 | 动态流、群公告、排行榜、群聊入口 | 必须能查看同社群成员的打卡和互动 |
| 打卡编辑页 | 填写运动类型、时长、距离、上传截图/图片 | 字段校验必须完整；支持草稿态 |
| 海报预览页 | 预览 AI 海报、切换模板、保存图片、发布 | 至少提供 2 套模板；加载失败可重试 |
| 动态详情页 | 查看内容、评论、点赞、举报 | 支持楼中楼回复或简化为一级回复 + @ |
| 群聊页 | 文本、图片、撤回、举报 | 消息到达与失败状态要可见 |
| 消息中心 | 评论、点赞、系统通知 | 审核结果和举报结果必须有通知 |
| 我的 | 个人资料、我的打卡、统计、设置 | 展示连续打卡天数和累计运动时长 |

## 6.2 后台页面清单

| 页面 | 核心功能 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | 后台账号登录 | 必须区分后台账号与普通用户账号 |
| 数据看板 | 新增用户、活跃用户、打卡量、举报量、审核通过率 | 默认显示今日、近 7 日、近 30 日 |
| 用户管理 | 查用户、看用户状态、封禁/禁言 | 能查看用户的打卡、举报、审核历史 |
| 社群管理 | 查社群、修改状态、查看成员数 | 可关闭异常社群 |
| 打卡审核台 | 查看待审打卡、原图、OCR 结果、风险分 | 支持通过、驳回、存疑、封禁上报 |
| 内容审核台 | 审核动态、评论、聊天消息、图片 | 支持批量处理和单条详情处理 |
| 举报处理页 | 查看举报原因、证据和处理状态 | 处理结果需留痕 |
| 权限管理 | 角色、权限、后台账号 | 采用 RBAC 方式 |

# 7. UI/视觉具体要求

整体风格：年轻、运动、轻量，避免过度商务化。

打卡相关按钮要突出，首页必须强调“今日打卡”入口。

海报模板至少设计 2 套：简洁数据型、活力卡片型。

设计稿必须包含：空状态、加载状态、失败状态、禁用状态、审核中状态。

后台设计重点不是美观，而是信息密度与处理效率，审核台必须让审核员快速查看原图、识别结果和处理按钮。

必须提供设计标注：颜色、字号、间距、组件状态、导出资源、图标清单。

# 8. 前端实现要求

## 8.1 用户端前端

必须使用 TypeScript，接口字段必须有类型定义，不允许大量 any。

页面状态需明确区分：初始、加载中、成功、空数据、失败、已审核、审核中。

打卡发布流程必须分成：编辑 → 上传 → 生成海报 → 发布，不允许一个接口里完成所有逻辑。

图片上传支持压缩、失败重试、上传进度显示。

聊天消息需支持本地发送中状态、发送失败状态、撤回状态。

用户端必须有统一的 API 请求封装、错误拦截、登录过期处理。

## 8.2 后台前端

审核台必须具备列表页 + 详情抽屉/详情页；详情中能直接处理。

管理后台需要筛选条件：时间、状态、用户、社群、风险等级。

表格支持分页、导出（至少预留）、排序。

对高风险内容在列表中用明显样式标记。

# 9. 后端实现要求

必须输出 OpenAPI/Swagger 接口文档，并保持与实际代码同步。

接口统一返回格式：code、message、data。

鉴权采用 JWT + Redis；后台和用户端账号体系隔离。

业务逻辑按模块拆分：auth、user、community、checkin、poster、feed、chat、audit、risk、stats、admin。

异步任务必须单独 worker 执行，海报生成、OCR、图片审核和每日统计不得阻塞主请求。

所有审核相关动作必须留痕；所有封禁禁言动作必须可追溯。

必须为核心表添加必要索引，禁止上线后再临时补救。

# 10. 详细功能与状态流转要求

## 10.1 打卡流程

用户进入打卡页，填写运动类型、时长、日期时间，上传运动截图或照片，可填写文案。

提交后先保存草稿记录 checkin_record，状态为 publish_status=0。

图片上传后异步触发 OCR、图像审核、重复图检测，生成 checkin_verify_result。

用户点击生成海报后，系统按模板渲染海报，生成 checkin_poster 记录，并将 poster_url 回写主表。

用户点击发布后，在 feed_post 中生成动态，并将 checkin_record.publish_status 更新为 1。

若机器审核命中高风险，则 verify_status 进入人工待审；若低风险则自动通过或带审后展示，具体由产品最终确认。

## 10.2 审核流程

系统自动生成 audit_task，任务来源可为系统判定、举报触发或管理员手动创建。

审核员进入后台审核台，查看原图、OCR 文本、风险标签、用户历史记录。

审核结果写入 audit_result，并回写目标内容的状态字段。

若涉及用户处罚，同时写入 user_ban_record 或更新目标内容状态。

审核完成后给用户发送系统通知。

## 10.3 内容安全流程

文本内容发布前必须经过敏感词检测。

图片上传后必须调用第三方审核服务，返回通过/驳回/疑似。

高频发言、短时大量发图、重复文案等行为写入 risk_control_log。

用户举报后 1 分钟内必须在系统中可见为“待处理”，不可丢单。

# 11. 接口清单（MVP 必做）

| 模块 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | /auth/register, /auth/login, /auth/logout, /auth/me | 注册、登录、退出、获取当前用户 |
| 用户 | /user/profile, /user/update | 个人资料查看与修改 |
| 社群 | /community/list, /community/detail/{id}, /community/join, /community/quit | 社群列表、详情、加入、退出 |
| 打卡 | /checkin/create, /checkin/upload, /checkin/generate-poster, /checkin/publish, /checkin/detail/{id} | 打卡主流程 |
| 动态 | /feed/list, /feed/detail/{id}, /feed/like, /feed/comment, /feed/report | 动态与互动 |
| 聊天 | /chat/room/{id}/history, WebSocket /ws/chat/{room_id} | 群聊历史与实时消息 |
| 消息 | /notification/list | 评论、点赞、审核通知 |
| 后台审核 | /admin/audit/tasks, /admin/audit/detail/{id}, /admin/audit/handle | 审核台 |
| 后台用户 | /admin/user/list, /admin/user/ban | 后台用户管理 |
| 后台统计 | /admin/stats/overview | 后台看板 |

# 12. 数据库表结构要求（必须按此为基线）

以下为 MVP 建库基线。开发可以增加字段，但不得删除核心字段；若要改名，必须经过产品、后端和测试共同确认。

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| user | 用户主表 |
| user_profile | 用户扩展信息 |
| user_login_log | 登录日志 |
| user_ban_record | 用户禁言/封禁记录 |
| community | 社群主表 |
| community_member | 社群成员表 |
| community_notice | 群公告 |
| checkin_record | 打卡主表 |
| checkin_media | 打卡素材 |
| checkin_poster | 海报生成记录 |
| checkin_verify_result | 打卡真实性机器识别结果 |
| feed_post | 动态表 |
| post_like | 点赞表 |
| post_comment | 评论表 |
| chat_room | 聊天房间 |
| chat_room_member | 聊天成员 |
| chat_message | 聊天消息 |
| content_report | 举报表 |
| audit_task | 审核任务 |
| audit_result | 审核结果 |
| risk_control_log | 风控日志 |
| user_stats_daily | 用户日统计 |
| community_stats_daily | 社群日统计 |
| platform_stats_daily | 平台日统计 |
| admin_user | 后台用户 |
| admin_role | 后台角色 |
| admin_permission | 后台权限 |
| admin_role_permission | 角色权限关联 |
| admin_user_role | 后台用户角色关联 |

## 12.1 核心表字段说明（摘录）

| 表 | 关键字段 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| user | mobile, nickname, avatar_url, status, last_login_at | 状态必须能标识正常/禁言/封禁/注销 |
| community_member | community_id, user_id, role, status, mute_until | 同一用户在同一社群只能有一条有效成员记录 |
| checkin_record | sport_type, duration_minutes, distance_km, calories, verify_status, publish_status, poster_url | 打卡主表必须承载主链路状态 |
| checkin_media | checkin_id, media_type, media_url, audit_status | 一条打卡支持多张图 |
| checkin_verify_result | ocr_text, image_hash, similarity_score, risk_tags, machine_result | 必须保留机器识别证据 |
| feed_post | related_checkin_id, post_type, status, audit_status, like_count, comment_count | 动态与打卡解耦，支持后续普通发帖 |
| chat_message | room_id, sender_user_id, message_type, content, media_url, audit_status | 聊天消息需支持文本与图片 |
| content_report | target_type, target_id, reason_type, status | 统一举报入口 |
| audit_task | task_type, target_type, target_id, priority, status | 所有待审核内容进入任务池 |
| audit_result | audit_task_id, review_result, review_reason, reviewer_admin_id | 审核动作必须留痕 |

## 12.2 数据库设计硬性要求

字符集统一 utf8mb4。

主键统一 BIGINT AUTO_INCREMENT。

所有表必须有 created_at；需要修改追踪的表必须有 updated_at。

高频查询字段必须建索引，如 user_id、community_id、checkin_date、status、created_at。

点赞数、评论数、成员数等计数字段必须冗余，不允许所有页面都用 count(*) 实时计算。

审核结果和处罚结果必须独立留痕，不允许只覆盖状态字段。

数据库层可不强制全量外键，但业务层必须保证逻辑一致性。

# 13. 建表 SQL 基线（节选，完整 SQL 见附件）

CREATE TABLE user (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    mobile VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
    email VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    nickname VARCHAR(50) NOT NULL,
    avatar_url VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    status TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
    last_login_at DATETIME DEFAULT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    is_deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
    UNIQUE KEY uk_mobile (mobile),
    UNIQUE KEY uk_email (email)
);

CREATE TABLE checkin_record (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    community_id BIGINT NOT NULL,
    sport_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    content VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
    duration_minutes INT NOT NULL DEFAULT 0,
    distance_km DECIMAL(8,2) DEFAULT NULL,
    calories DECIMAL(8,2) DEFAULT NULL,
    checkin_date DATE NOT NULL,
    verify_status TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
    publish_status TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
    like_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
    comment_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
    poster_url VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    KEY idx_user_date (user_id, checkin_date),
    KEY idx_community_date (community_id, checkin_date)
);

# 14. 测试要求

| 测试类型 | 必须覆盖内容 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 登录、入群、打卡、海报生成、发布、评论、点赞、聊天、审核、举报 |
| 接口测试 | 正常入参、异常入参、权限错误、状态流转、重复提交 |
| 兼容性测试 | 至少覆盖主要手机端环境和后台 PC 浏览器 |
| 异常流测试 | 上传失败、海报生成失败、OCR 失败、WebSocket 断连、消息重复发送 |
| 安全测试 | 敏感词、违规图片、频繁操作、越权访问 |
| 回归测试 | 每轮发版后必须完整回归主链路 |

测试必须维护用例编号、前置条件、步骤、预期结果、实际结果。

对于审核与风控，必须准备违规样本、边界样本、正常样本三类数据。

对聊天至少测试断网重连、消息发送失败、消息撤回、敏感词命中。

# 15. 验收标准

用户能够在 1 分钟内完成一条有效打卡并生成海报。

打卡发布后能在目标社群动态中看到内容，并支持评论点赞。

群聊能够正常发送文本和图片，并具备撤回与举报能力。

后台能查看待审核打卡，并完成通过/驳回/存疑处理。

后台能查看所有用户打卡统计，并按用户、社群、时间筛选。

文本敏感词和图片审核至少能阻断明显违规内容。

主链路无 P1/P2 级阻塞性缺陷后，方可验收通过。

# 16. 开发排期建议（6 周）

| 周次 | 工作重点 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求冻结、原型、UI、数据库、接口设计 | 原型稿、设计稿、建表脚本、接口清单 |
| 第 2 周 | 用户体系、社群模块、基础框架 | 登录、社群列表/详情可联调 |
| 第 3 周 | 打卡主流程、上传、海报生成 | 打卡闭环可跑通 |
| 第 4 周 | 动态、评论点赞、我的统计 | 动态流与个人页联调 |
| 第 5 周 | 后台审核、举报、风控、聊天 | 后台审核闭环、群聊可用 |
| 第 6 周 | 测试回归、修复、部署、验收 | 预发布版本、测试报告、部署文档 |

# 17. 交付物清单

产品：PRD、原型图、字段字典、状态机说明、验收清单。

UI：高保真设计稿、设计标注、海报模板设计、组件规范。

前端：用户端代码、后台代码、README、联调说明。

后端：服务代码、建表 SQL、接口文档、环境变量模板、任务脚本。

测试：测试用例、缺陷清单、测试报告、回归记录。

运维：部署文档、Docker 配置、日志与备份策略。

# 18. 附录：开发团队执行硬约束

未经甲方确认，不得擅自删减审核、风控、统计相关内容。

所有接口字段变更必须同步更新接口文档和测试用例。

所有数据库变更必须通过脚本管理，不允许线上手工改表。

所有用户可见异常必须有明确提示文案，禁止静默失败。

所有异步任务必须可追踪状态，失败必须可重试。